| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е СОВЕТЫ |  | Совет сельского поселения Рапатовский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

### [ а р а р                                                                           р е ш е н и е

# Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке

# и благоустройству территорий населенных пунктов  сельского поселения Юмашевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан в 2014 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом сельского поселения  Юмашевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район  в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния  сельского поселения, администрация сельского поселения  Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан решил:

1.  Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения Юмашевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. (приложение 1)

2. Утвердить прилагаемую схему закрепления участков за организациями, учреждениями  расположенных на территории сельского поселения  Юмашевский сельсовет.(приложение 2)

3. Организовать и обеспечить с 12 апреля 2014 года до 1 ноября 2014 года проведение еженедельных экологических мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения  Юмашевский сельсовет.

4. Управляющему делами  Сайдяковой А.А.. регулярно освещать ход  проведения мероприятий по благоустройству и озеленению на информационных стендах в администрации сельского поселения и официальном сайте сельского поселения.

5. Обнародовать настоящее решение  на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и разместить на официальном сайте.

6. Контроль  исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, экологии и земельным вопросам

Глава сельского поселения                                      Г.С.Тимофеев

с.Юмашево

17  апреля 2014 года

№137

Приложение 1

к решению администрации

сельского поселения Юмашевский

сельсовет муниципального района

Чекмагушевский район РБ

от17апреля 2014года №137

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов сельского поселения

Юмашевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения, граждан, владеющие домами для проведения работ по благоустройству поселения. | апрель-май 2014 года | администрация |
| 2. | Проведение информационно - разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-октябрь 2014 года | администрация |
| 3. | Очистка от мусора территории пруда с.Юмашево | июнь 2014 года | администрация |
| 4. | Благоустройство территории памятника, участникам ВОВ (очистка территории от мусора). | апрель 2014 года | администрация |
| 5. | Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ, на территории учреждении | май-июнь 2014 года | администрация |
| 6. | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и дальнейшее недопущение их образования. | апрель – октябрь 2014 года | администрация |
| 7. | Организовать конкурсы: -«Лучшее приусадебное хозяйство», -«Самое благоустроенное учреждение», | июнь-октябрь 2014 года | администрация |
| 8. | Подведение итогов конкурса | октябрь 2014 года | администрация |
| 9. | Окрашивание придомовых территорий поселения, административного центра, территорий учреждений и организаций поселения. | июнь-август 2014 года | администрация, руководители всех форм собственности поселения, население ( по согласованию) |
| 10. | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | круглый год | администрация |
| 11. | Организация работ по расчистке дорог в зимний период. | ноябрь-март 2014 года | администрация |
|  | Рекомендовать депутатам Совета совместно со специалистами администрации сельского поселения организовать сходы жителей в своих избирательных округах и способствовать санитарной очистке территорий населенных пунктов от мусора и недопущению возникновения стихийных свалок | В течение лета | Администрация СП, руководители организаций, учреждений |
| 12. | Организовать чистку питьевых колодцев и населенных пунктов | В течение лета | Администрация СП |
| 13 | Организовать закладку молодых посадок, озеленение населенных пунктов, территорий школы, благоустройство водоемов и родников. | Весна, осень 2014г. | Администрация СП |

# Приложение №2

# к  решению  Совета

# сельского поселения   Юмашевский сельсовет                              от  17 апреля 2014   года №137

# О закреплении территорий за учреждениями, организациями и предприятиями всех форм собственности, физическими лицами по санитарной очистке и благоустройству

|  | Участок, территория | Закрепленная организация, лицо (по согласованию) | Ответственный (контроль) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обочины дорог |  |  |
| 1 | д. Новопучкаково -мост с. Караталово | Вагапова А. Караталовский ФАП | Тимофеев Г.С. |
| 2 | мост с. Караталово - родник | Салимгареева Р. Каратал. СК, школа | Тимофеев Г.С. |
| 3 | родник - с. Уйбулат, улица | Закирова Р. Уйбулатовский ФАП | Тимофеев Г.С. |
| 4 | с. Уйбулат, улица - остановка | Гильманов Ф. Уйбулатовская МТФ | Тимофеев Г.С. |
| 5 | остановка - мост р. Базы | Хисамутдинова Л. Уйбулатовский СДК | Тимофеев Г.С. |
| 6 | мост р. Базы -лесопосадка | Яковлева И.Н. Н.Семенкинский СК | Тимофеев Г.С. |
| 7 | лесопосадка - МТМ | Кадыров Г.Г. МТМ, тр. парк | Тимофеев Г.С. |
| 8 | МТМ - магазин РайПО | Тимофеева С.Н. СПК «Базы» | Тимофеев Г.С. |
| 9 | магазин РайПО –перекресток, левая стор. | Иванова Е.О. Детсад Юмаш | Тимофеев Г.С. |
| 10 | магазин РайПО –перекресток, правая стор. | Яковлева В.С. СДК Юмаш | Тимофеев Г.С. |
| 11 | перекресток – овраг, левая стор. | Семенова Е.С. школа Юмаш | Тимофеев Г.С. |
| 12 | перекресток – овраг, правая стор. | Мустафина Г.Р. школа М.Аюп | Тимофеев Г.С. |
| 13 | овраг - знак Узмяш, левая стор. | Сайдякова А.А. с/совет Юмаш | Тимофеев Г.С. |
| 14 | овраг - знак Узмяш, правая стор. | Елизарьева Л.А. ФАП Юмаш | Тимофеев Г.С. |
| 15 | перекресток -с.М.Аюп, левая стор. | Ибатуллина Г. д/сад М.Аюп | Тимофеев Г.С. |
| 16 | перекресток - с.М.Аюп, остановка, правая стор. | Нигманова Г. СДК М.Аюп | Тимофеев Г.С. |
| 17 | с. М.Аюп, остановка - мост | Мустафин Р. ИП. | Тимофеев Г.С. |
| 18 | мост Ст. Пучкак - граница | Тангатарова Ф. СДК, школа, МТФ | Тимофеев Г.С. |
| 19 | перекресток - д. Макаровка | Захарова Е. | Тимофеев Г.С. |
|  | Отдельные территории |  | Тимофеев Г.С. |
| 20 | Кладбища населенных пунктов | Общий субботник 26 апреля 2014 г. | Тимофеев Г.С. |
| 21 | Территории вокруг полигонов ТБО | Общий субботник 3 мая 2014 г. | Тимофеев Г.С. |
| 22 | Производственные участки СПК «Базы» | Соколов В.В. | Тимофеев Г.С. |
| 23 | Магазины РайПО, киоски | Зав. магазинами, продавцы | Тимофеев Г.С. |
| 24 | Сельские клубы, дома культуры | Яковлева В.С. | Тимофеев Г.С. |
| 25 | Образовательные учреждения | Семенова Е.С. | Тимофеев Г.С. |
| 26 | Медицинские учреждения | Елизарьева Л.А. | Тимофеев Г.С. |
| 27 | Улицы населенных пунктов | ТОС-ы населенных пунктов | Тимофеев Г.С. |

Санитарная очистка и благоустройство собственных, а также прилегающих  территорий, улиц до проезжей части в границах до соседнего участка, возлагается на учреждения, организация и предприятия всех форм собственности, на физические лица.