|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы**  **СА[МА{ОШ РАЙОНЫ**  **муниципаль районЫНЫ@**  **ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛ^м^]Е** ХАКИМИ^ТЕ | Герб12 | **Администрация****сельского поселения**ЮМАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ **муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан** |
|  | | |

[ а р а р ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апрель 2014- йыл № 15 05 апреля 2014 года

О внесений изменений в план мероприятий утвержденного постановлением администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 20 марта 2014 года №7 «О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений

пропуску весеннего паводка 2014 г».

Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий утвержденного постановлением администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 20 марта 2014 года №7 «О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений пропуску весеннего паводка 2014 г» (приложение ).

Глава сельского поселения Г.С.Тимофеев

# Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

Юмашевский сельсовет

от 05 .04.2014 г. № 15

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению весеннего паводка

на территории сельского поселения Юмашевский сельсовет в 2014 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| 1. | Создать комиссию по подготовке и проведению весеннего паводка | До 10.03.2014г. | Сайдякова А.А.  Глава СП |
| 2. | Составить график дежурства | До 20.03.2014г. | Сайдякова А.А.  Глава СП |
| 3. | Провести собрание граждан по подготовке и проведению паводка в населенных пунктах | До 20.03.20114г. | Сайдякова А.А.  Глава СП |
| 5. | Привести в надлежащее состояние электрохозяйство в населенных пунктах, привести в порядок уличное освещение | До 20.03.2014г. | Бабулдин М.М.  Главный энергетик  СПК «Базы» -по согласованию |
| 6. | Проверить состояние противопожарной безопасности на фермах и личных хозяйствах граждан | До 20.03.2014г. | Инженер по ТБ  СПК «Базы»  Юсупов М.К. |
| 8. | Обеспечить общественный и личный скот кормами | До 20.03.2014г. | Руководитель СПК «Базы» -по согласованию |
| 9. | Обеспечить население всеми видами лекарственных средств, провести подворный обход, тяжелобольных поместить на лечение в стационар | До 20.03.2014г. | Елизарьева Л.А. -  Зав. СВА-по согласованию |
| 10. | Обеспечить товарами первой необходимости население | До 20.03.2014г. | Сайдякова А.А.  Глава СП |
| 11. | Провести инструктаж по технике безопасности при управлении лодками и другими плавсредствами | До 20.03.2014г. | Юсупов М.К.  Инженер по ТБ по согласованию |
| 13. | Принять меры по обеспечению безопасности детей во время весенних каникул |  | Директора школ Семенова Е.С.- по согласованию  Мустафина Г.Р. по согласованию |

Управляющая делами: А.А.Сайдякова

Приложение №1

к постановлению главы сельского поселения

от 20 марта 2014 г № 7

КОМИССИЯ

для организации по борьбе с паводком 2014 г

1. Иванов В.Г.- председатель комиссии
2. Ахьяров Х.З- главный инженер СПК «Базы»
3. Юсупов М.К. .- инженер по ТБ и ОТ
4. Данилов Б.М.-главный агроном СПК «Базы»
5. Юсупов А.А.-главный зоотехник
6. Галин И.Р.-главный ветврач
7. Байбулдин М.М-главный энергетик
8. Зарипов Ф.Ф.-механик
9. Кадыров Г.Г-зав. МТМ

Управляющий делами: А.А.Сайдякова

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов к пропуску льда и весеннего паводка 2014 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию для организации работ по борьбе с паводком

( приложения №1)

2. Утвердить план мероприятий по борьбе с паводком (приложение №2)

3. Рекомендовать бригадиров комплексных бригад Сайдякова В.М, Салимгареева Р.И., Тангатарова А.Я., принять необходимые меры по подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, прудов, мостов, и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2014 г.;

- очистить от снега сооружения прудов, мостов, для пропуска воды внутри населенных пунктов,

- очистить от снега все скважины и колодцы, чтобы талые воды не попали в скважины и колодцы.

4. Объявить аварийным прудом на территории сельского поселения пруды

с. Юмашево, с. Митро-Аюповское , бригадиру Сайдякову В.М.. принять все меры по пропуску воды из прудов до весеннего паводка.

5. Рекомендовать главному агроному СПК «Базы» Данилову Б.М. принять меры по очистке от снега зерноскладов, химсклада по недопущению талых вод.

6. Возложить на бригадиров комплексных бригад Сайдякова В.М., Салимгареева Р.И, Тангатарова А.Я. ответственность за пропуск весеннего паводка 2014 года в населенных пунктах.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на паводковую комиссию.

Глава сельского поселения : Г.С.Тимофеев

# Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

Юмашевский сельсовет

от 20 марта 2014 г. № 7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению весеннего паводка

на территории сельского поселения Юмашевский сельсовет в 2014 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| 1. | Создать комиссию по подготовке и проведению весеннего паводка | До 10.03.2014г. | Сайдякова А.А.  Глава СП |
| 2. | Составить график дежурства | До 20.03.2014г. | Сайдякова А.А.  Глава СП |
| 3. | Провести собрание граждан по подготовке и проведению паводка в населенных пунктах | До 20.03.20114г. | Сайдякова А.А.  Глава СП |
| 5. | Привести в надлежащее состояние электрохозяйство в населенных пунктах, привести в порядок уличное освещение | До 20.03.2014г. | Бабулдин М.М.  Главный энергетик  СПК «Базы» |
| 6. | Проверить состояние противопожарной безопасности на фермах и личных хозяйствах граждан | До 20.03.2014г. | Инженер по ТБ  СПК «Базы»  Юсупов М.К. |
| 8. | Обеспечить общественный и личный скот кормами | До 20.03.2014г. | Руководитель СПК «Базы» |
| 9. | Обеспечить население всеми видами лекарственных средств, провести подворный обход, тяжелобольных поместить на лечение в стационар | До 20.03.2014г. | Захарова А.С -  Зав. СВА |
| 10. | Обеспечить товарами первой необходимости население | До 20.03.2014г. | Сайдякова А.А.  Глава СП |
| 11. | Провести инструктаж по технике безопасности при управлении лодками и другими плавсредствами | До 20.03.2014г. | Юсупов М.К.  Инженер по ТБ |
| 13. | Принять меры по обеспечению безопасности детей во время весенних каникул |  | Директора школ Семенова Е.С.  Мустафина Г.Р. |

Управляющая делами: А.А.Сайдякова

Приложение №1

к постановлению главы сельского поселения

от 20 марта 2014 г № 7

КОМИССИЯ

для организации по борьбе с паводком 2014 г

1. Иванов В.Г.- председатель комиссии
2. Ахьяров Х.З- главный инженер СПК «Базы»
3. Юсупов М.К. .- инженер по ТБ и ОТ
4. Данилов Б.М.-главный агроном СПК «Базы»
5. Юсупов А.А.-главный зоотехник
6. Галин И.Р.-главный ветврач
7. Байбулдин М.М-главный энергетик
8. Зарипов Ф.Ф.-механик
9. Кадыров Г.Г-зав. МТМ

Управляющий делами: А.А.Сайдякова

внесении изменений в положение о добровольной пожарной охране, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 28.11.2013 №28

Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в положение о добровольной пожарной охране, утвержденного постановлением администрации сельском поселении Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 29.11.2013г №35 изложив п.3.4 Положения в следующей редакции: